维修改造项目监理服务单位遴选文件
一、项目名称：维修改造项目监理服务单位遴选项目
二、项目说明
 1.服务内容：后勤服务中心工程类维修改造项目所需监理服务。主要范围：单个维修改造合同金额在20万元（含）以上、100万元以下的项目；单个维修改造合同金额在20万元以下的项目，具体视项目工程施工难度确定监理服务，可参照执行。
2.服务期限：合同签订之日至2027年12月31日。
3.遴选数量：3家。
三、资格要求
1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。
2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.投标人具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质。
4.项目负责人须具备有效期内的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格。
5.服务期限内，凡为学校同一采购项目提供招标代理、设计、造价编制、竣工结算审计等服务的单位，不得再参加本次投标。    
6.服务期限内，中标人不得再参与后勤维修改造项目投标、施工等。
四、资格文件
资格文件应包含以下内容（文件需装订成册，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作不符合要求）：   
1.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、授权代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件；
2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；
3.具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质，相关证明资料复印件；
5.项目负责人须具备有效期内的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，提供证书复印件，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证；
6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）；
7.其他能够反映申请商家资质的材料。
五、中标方式
（一）中标方式
1.投标人按照监理费率进行报价，监理费率最高限价1%。报价保留小数点后两位，投标报价高于最高限价均为无效标。
2.根据投标人投标报价排序，选择优惠排名前3家作为中标人。最终监理费率为3家中标人投标监理费率的平均值。
（二）服务费用计算
监理服务费=工程项目合同价（元）×最终监理费率。
6、 付款方式
          协助工程项目实施完毕并通过验收后一次性支付监理费。
七、服务要求
1.中标人委派专人驻场管理，负责维修项目施工全过程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同履行、信息等管理和工作协调，协助项目验收。
2.中标人应严格按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求组织实施。
3.每家中标人服务项目数不得超过本次服务期限内总项目数的二分之一。委托人按照中标人投标优惠率由高到低依次排序，按项目顺序轮流分配监理任务。
4.中标人须接受采购人的考核管理。采购人将按照每个单项对监理服务进行考核，考核办法另行制定。
八、违约责任
1.驻场监理人员应在项目实施过程中全程监理，每缺勤一日，处以100元的罚金。
2.中标人未经委托人书面同意，不得擅自更换项目负责人、驻场管理人员，违反处以500-1000元的罚金。
3.中标人逾期提供服务的，每逾期一日，处以100元的罚金。逾期超过约定日期10个工作日的，直接解除合同。
九、退出机制
在服务期内，若中标人出现以下情形之一的，则直接取消监理服务资格：
1.在监理过程中发生违反国家法律法规、行业规定及明令禁止的违法行为。
2.驻场监理人员擅自脱岗或经常性缺岗。
3.驻场监理人员违反职业道德，私自收受施工单位物品或接受施工单位宴请。
4.驻场监理人员专业技术水平不足，未能及时发现施工过程中的严重质量缺陷，造成重大经济损失或严重工期滞后等情形。
5.与委托人配合态度消极，在施工过程中存在徇私舞弊，出现对施工材料的进场检验不严格、工程验收敷衍了事，工程变更和结算工程量审核严重脱离现实等情形。
6.违反保密义务，擅自利用或对外发表或披露属于委托人的且无法自公开渠道获得的文件及资料。
7.考核不合格。
十、文件提交时间及地点
1.文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人公章，文件由投标人送至接受地点并交采购人。
2.文件提交时间：2026年9月30日（周三）10 :40时。
3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。
4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

                             湖州师范学院后勤服务中心
2026年9月22日
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合同主要条款

甲方：湖州师范学院                   （以下简称甲方）
乙方：                               （以下简称乙方）
根据维修改造项目监理服务单位遴选项目要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。
一、项目名称、合同总价
1.项目名称：维修改造项目监理服务单位遴选项目
2.监理费率：       。合同总价包含监理、车辆、人工、税费、服务、验收等一切费用在内。
二、服务内容
服务内容：后勤服务中心工程类维修改造项目所需监理服务。主要范围：单个维修改造合同金额在20万元（含）以上、100万元以下的项目；单个维修改造合同金额在20万元以下的项目，具体视项目工程施工难度确定监理服务，可参照执行。
三、服务要求
1.中标人委派专人驻场管理，负责维修项目施工全过程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同履行、信息等管理和工作协调，协助项目验收。
2.中标人应严格按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求组织实施。
3.每家中标人服务项目数不得超过本次服务期限内总项目数的二分之一。委托人按照中标人投标优惠率由高到低依次排序，按项目顺序轮流分配监理任务。
4.中标人须接受委托人的考核管理。委托人将按照每个单项对监理服务进行考核，考核办法另行制定。
四、合同期限
合同期限：合同签订之日起至2027年12月31日。
五、付款方式
协助工程项目实施完毕并通过验收后一次性支付监理费。
六、保密条款
乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向中心支付违约金5000元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉中心信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方解除乙方保密义务之日止。
七、退出机制与违约责任
	（一）退出机制
在服务期内，若中标人出现以下情形之一的，则直接取消监理服务资格：
1.在监理过程中发生违反国家法律法规、行业规定及明令禁止的违法行为。
2.驻场监理人员擅自脱岗或经常性缺岗。
3.驻场监理人员违反职业道德，私自收受施工单位物品或接受施工单位宴请。
4.驻场监理人员专业技术水平不足，未能及时发现施工过程中的严重质量缺陷，造成重大经济损失或严重工期滞后等情形。
5.与委托人配合态度消极，在施工过程中存在徇私舞弊，出现对施工材料的进场检验不严格、工程验收敷衍了事，工程变更和结算工程量审核严重脱离现实等情形。
6.违反保密义务，擅自利用或对外发表或披露属于委托人的且无法自公开渠道获得的文件及资料。
7.考核不合格。
（二）违约责任
1.驻场监理人员应在项目实施过程中全程监理，每缺勤一日，处以100元的罚金。
2.中标人未经委托人书面同意，不得擅自更换项目负责人、驻场管理人员，违反处以500-1000元的罚金。
3.中标人逾期提供服务的，每逾期一日，处以100元的罚金。逾期超过约定日期10个工作日的，直接解除合同。
九、双方责任
1.乙方负责本项目的管理人员、清洁人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。
2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。
3.乙方如未在甲方要求时间范围内完成符合甲方要求的清洁服务工作，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。
十、争议解决
1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同生效及其他
1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方                           乙方
湖州师范学院                                                       
法定代表人或代表：        法定代表人或代表：       
地址：浙江省湖州市             地址：
 二环东路759号  
    电话：                         电话：                          
邮编：313000                   邮编：
开户银行：建行吴兴支行         开户银行：
银行账号：33001649335050002860 银行账号：
统一社会信用代码：            统一社会信用代码：
123305004711725032                 
联系人：                       联系人：
签约日期：2026年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号







附件1:
报 价 单

项目名称：维修改造项目监理服务单位遴选项目


本项目监理费率投标报价：
人民币大写：            （           ）。

注：1.保留小数点后两位。
2. 投标报价高于最高限价1%为无效标。
3.以上报价包括监理、车辆、人工、税费、服务、验收等全部费用在内。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按采购人监理费率计算方式提供服务。
     
报价单位：                           
                                 （盖章）
                            报价代表（签字）：            
                        日期：  年     月     日

