西校区4幢学生公寓床架安装服务项目询价文件

一、项目名称：西校区4幢学生公寓床架安装服务项目
二、招标方式：询价。
三、公告时间：2026年6月4日至2026年6月10日。
四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、安装内容

1.床架安装：共计83间寝室，每间2组床架，每组包含1个外爬梯、2个床铺及床板安装；床架横档处需与墙面使用不锈钢膨胀螺丝固定（至少4个点位，含横档开孔），每组床架5个立杆及1个爬梯需与地面使用不锈钢膨胀螺丝进行固定并焊接牢固。以上材料中床架、爬梯、床板等主材由甲方提供，其余螺丝、螺杆、螺帽、不锈钢膨胀螺丝、塑料脚垫等辅料均由中标人提供；

2.床架安装过程中如遇无法使用螺栓进行固定的点位可使用电焊进行固定，焊点表面需处理光滑并喷涂同色漆，床架底部部分缺失的塑料脚垫需补齐；床板安装过程中如遇木档缺失、断裂等情况，需同步更换木档或整修，床板底部防尘板松动、不平整的，需固定；安装过程中床架背部墙面上影响床铺靠墙摆放的线槽板及其排插需拆除，并保留墙面原有插座的正常使用功能；

六、验收要求及完成时间

1.验收要求：83间寝室内所有床架安装牢固、平稳，无明显晃动，床板卫生整洁，由安装产生的垃圾及多余材料清理干净。
2.完成时间：2026年7月20日前完成。

▲投标人在报价前可自行联系业务联系人安排现场踏勘时间，业务联系人：马老师（2321098）。

七、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万叁仟贰佰元整（￥33200），否则作为废标处理。报价包含安装费、辅料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

八、付款方式

项目竣验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人一次性支付合同价的全款。

九、报价文件编制：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价单(附件1)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）。
3.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。
4.投标人开户银行、户名、账号。

投标文件未按规定盖章、签字、装订，密封封装或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理。

十、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人公章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年6 月11日（周四）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

十一、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十二、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范大学后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十三、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或未能按时签订合同，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十四、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范大学后勤服务中心。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。
十五、询价信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、采购公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/。

湖州师范大学后勤服务中心

                                    2026年6月4日

合同主要条款

甲方：湖州师范大学                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据西校区4幢学生公寓床架安装服务项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

项目名称、合同总价

1.项目名称：西校区4幢学生公寓床架安装服务项目

2.合同总价：人民币          元整（￥       ）。价格包含安装费、辅料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。
二、安装内容及要求
1.床架安装：共计83间寝室，每间2组床架，每组包含1个外爬梯、2个床铺及床板安装；床架横档处需与墙面使用不锈钢膨胀螺丝固定（至少4个点位，含横档开孔），每组床架5个立杆及1个爬梯需与地面使用不锈钢膨胀螺丝进行固定并焊接牢固。以上材料中床架、爬梯、床板等主材由甲方提供，其余螺丝、螺杆、螺帽、不锈钢膨胀螺丝、塑料脚垫等辅料均由乙方提供；

2.床架安装过程中如遇无法使用螺栓进行固定的点位可使用电焊进行固定，焊点表面需处理光滑并喷涂同色漆，床架底部部分缺失的塑料脚垫需补齐；床板安装过程中如遇木档缺失、断裂等情况，需同步更换木档或整修，床板底部防尘板松动、不平整的，需固定；安装过程中床架背部墙面上影响床铺靠墙摆放的线槽板及其排插需拆除，并保留墙面原有插座的正常使用功能。

三、验收要求及完成时间
1.验收要求：83间寝室内所有床架安装牢固、平稳，无明显晃动，床板卫生整洁，由安装产生的垃圾及多余材料清理干净。

2.完成时间：要求在2026年7月20日前完成项目设计。

四、付款方式

项目验收合格后，乙方开具正规税务发票，甲方一次性支付款项。
五、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

1.乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

2.乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

3.乙方未能履行合同规定的其它义务；

4.乙方将项目转包。

七、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章签字之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：湖州师范大学          乙方（盖章）：  

法定代表人或委托代表：        法定代表人或委托代表：        

地址：浙江省湖州市二环东路         地址：

759号

电话：0572-2321098                 电话：

邮编：313000                       邮编：

开户银行：建行吴兴支行          开户银行：

银行账号：33001649335050002860   银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032              

联系人：马胡斌                    联系人：

签约日期：2026年  月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

附件1:
报 价 单

项目名称：西校区4幢学生公寓床架安装服务项目

本项目报价：

人民币大写             （￥             ）。
我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供安装服务。

     报价单位：                    
（盖章）
              报价代表（签字）：            
                       日期：       年    月    日
备注：投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。



